PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT

────────────────────────────────────────────────────────────

System marketingowy

Konferencja Tłumaczy 2026

26 września 2026  ·  Warszawa

www.konferencja-tlumaczy.pl

| Projekt | System marketingowy Konferencji Tłumaczy 2026 |
| --- | --- |
| Domena | www.konferencja-tlumaczy.pl |
| Organizator | Związek Zawodowy Tłumaczy Polskich (ZZTP) |
| Termin konferencji | 26 września 2026 (sobota), Warszawa |
| Właściciel produktu | Łukasz Mrzygłód |
| Wersja PRD | 1.0 |
| Data | 22 marca 2026 |
| Status | W realizacji — Faza 1 |

# Spis treści

# 1. Streszczenie (Executive Summary)

Niniejszy dokument opisuje wymagania produktowe dla systemu marketingowego Konferencji Tłumaczy 2026 — corocznego spotkania polskiej branży tłumaczeniowej, organizowanego przez ZZTP.

System obejmuje:

- Stronę internetową (Astro SSG) — statyczna, szybka, SEO-friendly, hostowana na własnym serwerze

- Moduł Call for Papers — formularz zgłaszania tematów + backend n8n + Google Sheets

- Moduł głosowania — uczestnicy wybierają tematy do programu konferencji

- System materiałów marketingowych — newslettery HTML, grafiki social media, blog

- Pipeline CI/CD — lokalna edycja → git push → build → deploy na serwer

Kluczowe założenie: cały system działa jako zbiór plików na komputerze lokalnym. Brak CMSa, brak bazy danych, brak zewnętrznych platform do zarządzania treścią. Zmiany wrzucane ręcznie na serwer, kod archiwizowany na GitHubie.

# 2. Cele produktu i mierniki sukcesu

## 2.1. Cele biznesowe

- Zbudować profesjonalną obecność online konferencji na własnej domenie

- Umożliwić społeczności tłumaczy współtworzenie programu (CFP + głosowanie)

- Zautomatyzować komunikację marketingową (newslettery, social media)

- Zapewnić pełną kontrolę nad danymi i infrastrukturą (zero vendor lock-in)

## 2.2. Mierniki sukcesu (KPI)

| Miernik | Cel | Sposób pomiaru |
| --- | --- | --- |
| Zgłoszenia CFP | ≥15 propozycji tematów | Google Sheets (arkusz CFP) |
| Głosy | ≥50 unikatowych głosujących | Google Sheets (arkusz Głosy) |
| Ruch na stronie | ≥1000 wizyt przed konferencją | Analytics / server logs |
| Newsletter | ≥200 subskrybentów | Narzędzie mailingowe |
| Czas deploy | <5 minut od commit do produkcji | Pomiar ręczny |

# 3. Architektura systemu

## 3.1. Stack technologiczny

| Komponent | Technologia | Rola |
| --- | --- | --- |
| SSG (strona www) | Astro 5 | Generowanie statycznego HTML z komponentów |
| Hosting | Własny serwer FTP/SSH | Produkcja: konferencja-tlumaczy.pl |
| Archiwum kodu | GitHub (private) | Wersjonowanie + backup |
| Backend | n8n (self-hosted) | Webhooks: CFP, głosowanie, maile |
| Baza danych | Google Sheets | Dane CFP + głosy (zero DB) |
| Grafiki social | Canva API + NanoBanana | Brandowane posty + hero images |
| Grafiki fallback | Playwright + HTML templates | Screenshot HTML → PNG |
| Newslettery | HTML templates | Email-compatible, table-based |
| Deploy | lftp / rsync | Build → upload na serwer |

## 3.2. Przepływ danych

Call for Papers: Formularz Astro → POST na n8n webhook → walidacja → Google Sheets (arkusz CFP) → email potwierdzenia → powiadomienie Slack/email do organizatora.

Eksport do głosowania: Skrypt export-cfp.sh → Google Sheets API → JSON → astro build → statyczna strona głosowania.

Głosowanie: Strona ładuje cfp-proposals.json → użytkownik wybiera max 3 tematy + email → POST na n8n webhook → deduplikacja (lookup email w Sheets) → zapis do arkusza Głosy → potwierdzenie email.

Deploy: Lokalna edycja → astro build → lftp/rsync na serwer FTP/SSH. Równolegle: git push na GitHub jako archiwum.

## 3.3. Bezpieczeństwo

- Strona statyczna — brak surface attack na serwerze

- Webhook URLs w .env (nie w repo)

- Antyspam głosowania: 1 głos per email z potwierdzeniem mailowym

- Repo GitHub: private

- Brak zbierania danych osobowych poza email + imię (RODO minimum)

# 4. Struktura strony internetowej

## 4.1. Mapa podstron

| Podstrona | Opis | Faza |
| --- | --- | --- |
| / (index) | Hero + countdown + kluczowe info + CTA | Faza 1 |
| /call-for-papers/ | Formularz zgłaszania tematów → n8n webhook | Faza 2 |
| /glosowanie/ | Karty tematów z JSON + głosowanie → n8n | Faza 3 |
| /blog/ | Lista wpisów (content collections) | Faza 1 |
| /blog/[slug]/ | Dynamiczny routing Markdown → HTML | Faza 1 |
| /o-konferencji/ | Misja + archiwum edycji (timeline) | Faza 1 |
| /program/ (później) | Harmonogram + profile prelegentów | Faza 4 |

## 4.2. Komponenty Astro

| Komponent | Funkcja | Użycie |
| --- | --- | --- |
| Hero.astro | Se kcja hero z gradient + CTA | Strona główna |
| CfpForm.astro | Formularz POST → n8n webhook | Call for Papers |
| VotingCard.astro | Karta tematu + przycisk głosuj | Głosowanie |
| BlogCard.astro | Karta wpisu blogowego | Blog index |
| Countdown.astro | Live timer do 26.09.2026 | Strona główna |
| NewsletterCTA.astro | CTA zapisu na newsletter | Wiele stron |
| SeoHead.astro | Meta tagi, OG, JSON-LD | Layout bazowy |
| Footer.astro | Stopka z kontaktem i linkami | Layout bazowy |

## 4.3. SEO i structured data

- Każda strona: meta title, description, canonical URL

- Open Graph + Twitter Cards na wszystkich podstronach

- JSON-LD schema: Event (konferencja), BlogPosting (wpisy)

- Nawigacja: sticky nav, mobile hamburger, aria-current na aktywnej stronie

- Performance: statyczne HTML, brak JS frameworka w przegłądarce (Astro islands tylko tam gdzie trzeba)

# 5. Funkcjonalności kluczowe

## 5.1. Call for Papers (Faza 2)

Cel: Umożliwienie zgłaszania propozycji tematów prezentacji przez społeczność.

Pola formularza:

- Imię i nazwisko (wymagane)

- Email (wymagane, walidacja)

- Tytuł prezentacji (wymagane, max 150 znaków)

- Abstrakt / opis (wymagane, max 500 znaków)

- Krótka notka o prelegencie (opcjonalne, max 300 znaków)

Logika n8n:

- Webhook trigger (POST /cfp-submit)

- Walidacja pól (wymagane + format email)

- Google Sheets: append row do arkusza CFP

- SMTP: email potwierdzenia do zgłaszającego

- Slack/email: powiadomienie do organizatora

- Respond to Webhook: JSON {status, message}

## 5.2. Głosowanie (Faza 3)

Cel: Uczestnicy decydują o programie konferencji głosując na najciekawsze propozycje.

Zasady:

- Każdy głosujący wybiera max 3 tematy

- Identyfikacja po emailu (1 głos per email)

- Potwierdzenie głosu emailem (antyspam)

- Głosowanie otwarte przez określony czas (daty w config)

Przepływ techniczny:

- Strona ładuje cfp-proposals.json (build-time lub client-side fetch)

- Renderowanie kart tematów (VotingCard.astro)

- Użytkownik zaznacza max 3 + wpisuje email

- POST na n8n webhook /cfp-vote

- n8n: lookup email w Sheets → jeśli nowy → zapis + email potwierdzenia

- n8n: jeśli email już głosował → odpowiedź błędu

## 5.3. Blog (Faza 1)

Blog oparty na Astro content collections. Wpisy w Markdown z frontmatter (tytuł, opis, data, autor, tagi, draft). Dynamiczny routing [...slug].astro. Lista wpisów sortowana chronologicznie.

## 5.4. Countdown timer (Faza 1)

Komponent client-side JS liczący dni/godziny/minuty/sekundy do 26.09.2026 09:00 CEST. Aktualizacja co sekundę. Wyświetlany na stronie głównej.

# 6. Materiały marketingowe

## 6.1. Przegląd materiałów

| Materiał | Format | Narzędzie | Faza |
| --- | --- | --- | --- |
| Save the date | 1200×630 px (FB/LI) | Canva / HTML | 1 |
| CFP otwarty | 1080×1080 px (IG/FB) | Canva | 2 |
| Karta prelegenta | 1080×1080 px | HTML template | 4 |
| Countdown story | 1080×1920 px | HTML template | 5 |
| Newsletter zapowiedź | HTML email 600px | Szablon HTML | 1 |
| Newsletter CFP | HTML email 600px | Szablon HTML | 2 |
| Newsletter program | HTML email 600px | Szablon HTML | 4 |
| Blog: Save the date | Markdown | Astro content | 1 |
| Blog: CFP otwarty | Markdown | Astro content | 2 |

## 6.2. Grafiki social media

Podejście hybrydowe:

- Canva API (preferowana): Claude generuje grafiki w Canva na bazie szablonu konferencji. Szablony: ogłoszenie, karta prelegenta, countdown, cytat.

- NanoBanana / Gemini: Generowanie hero images i teł grafik. Prompty w marketing/social/prompts/.

- HTML → PNG (fallback): Szablony HTML w marketing/social/templates/ → Playwright screenshot. Skrypt: scripts/screenshot-social.sh.

## 6.3. Newslettery

Szablon bazowy HTML (table-based, kompatybilny ze wszystkimi klientami pocztowymi). Każdy newsletter = osobny plik HTML oparty na szablonie. Zmienne do podmienienia: SUBJECT, PREHEADER, HEADING, CONTENT, CTA_TEXT, CTA_URL. Wysyłka ręczna (kopia HTML do narzędzia mailingowego) lub przez n8n workflow.

## 6.4. Kalendarz publikacji

Szczegółowy plan w marketing/content-plan.md. Pięć faz od marca do września 2026, obejmujących blog, social media (FB, IG, LinkedIn) i newslettery. Formaty grafik: 1200×630 (FB/LI post), 1080×1080 (IG post), 1080×1920 (story).

# 7. Fazy realizacji

| Faza | Nazwa | Zakres | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundament | Astro + branding + deploy + GitHub | Marzec 2026 |
| 2 | Call for Papers | Formularz CFP + n8n + Sheets | Maj 2026 |
| 3 | Głosowanie | Strona głosowania + antyspam | Lipiec 2026 |
| 4 | Program | Prelegenci + rejestracja | Sierpień 2026 |
| 5 | Countdown | Seria newsletterów + kampania | Wrzesień 2026 |

## 7.1. Faza 1: Fundament (marzec 2026)

Zakres: inicjalizacja Astro, branding (kolory, logo, typografia), layout bazowy, strona główna, strona o konferencji z archiwum, blog z content collections, skrypt deploy, repo GitHub.

Status: ZREALIZOWANA — projekt gotowy, czeka na deploy.

## 7.2. Faza 2: Call for Papers (maj 2026)

Zakres: formularz CFP w Astro, workflow n8n (webhook → Sheets → email), struktura Google Sheets, skrypt export-cfp.sh, landing page z CTA, newsletter + grafiki social.

## 7.3. Faza 3: Głosowanie (lipiec 2026)

Zakres: strona głosowania (ładowanie JSON, karty tematów), workflow n8n (webhook → deduplikacja → Sheets), mechanizm antyspam, newsletter + grafiki social.

## 7.4. Faza 4: Program (sierpień 2026)

Zakres: podstrona program/harmonogram, profile prelegentów, rejestracja/bilety, newsletter ogłaszający program, seria grafik z kartami prelegentów.

## 7.5. Faza 5: Countdown (wrzesień 2026)

Zakres: seria newsletterów countdown, grafiki odliczania, wpisy blogowe (wywiady z prelegentami), finalne przypomnienia.

# 8. Struktura plików projektu

Cały projekt mieści się w jednym folderze konferencja-tlumaczy/ z następującą organizacją:

src/layouts/          → Layout bazowy (Base.astro)

src/components/       → Komponenty wielokrotnego użytku (8 szt.)

src/pages/            → Podstrony (5 route’ów + blog routing)

src/content/blog/     → Wpisy blogowe (Markdown + frontmatter)

src/data/             → JSON: cfp-proposals, speakers, editions

src/styles/           → Global CSS z zmiennymi brandingu

public/               → Assety statyczne (logo, favicon, OG image)

marketing/newsletters/→ Szablony HTML email + gotowe newslettery

marketing/social/     → Szablony grafik + prompty AI + output/

marketing/content-plan.md → Kalendarz publikacji

n8n/                  → Eksporty/specyfikacje workflow n8n

scripts/              → deploy.sh, export-cfp.sh, screenshot-social.sh

.env.example          → Szablon zmiennych środowiskowych

.gitignore            → Wyklucza: dist/, node_modules/, .env, output/

# 9. Wymagania niefunkcjonalne

## 9.1. Wydajność

- Strona statyczna — czas ładowania <1s na szybkim łączu

- Zero JavaScript runtime w przegłądarce (poza countdown i formularzami)

- Obrazy zoptymalizowane (WebP/AVIF przez Astro image)

## 9.2. Dostępność

- Semantyczny HTML (nav, main, article, footer)

- ARIA labels na interaktywnych elementach

- Kontrast kolorów WCAG AA

- Responsive: mobile-first, breakpoint 768px

## 9.3. Utrzymanie

- Zero zależności od zewnętrznych CMSów

- Branding w zmiennych CSS — jedna zmiana = cała strona

- Content w Markdown — edycja w dowolnym edytorze tekstu

- Workflow n8n eksportowane do JSON w repo (backup)

## 9.4. Zgodność prawna

- RODO: minimalne zbieranie danych (email + imię)

- Klauzula informacyjna przy formularzach CFP i głosowania

- Opcja wypisania się z newslettera w każdym mailu

# 10. Ryzyka i mitigacje

| Ryzyko | Prawdopodobieństwo | Wpływ | Mitigacja |
| --- | --- | --- | --- |
| n8n niedostępne (downtime) | Średnie | Wysoki | Monitoring uptime; fallback: Google Forms embed |
| Mała liczba zgłoszeń CFP | Średnie | Średni | Aktywna promocja w grupach tłumaczy; osobiste zaproszenia |
| Spam w głosowaniu | Niskie | Wysoki | Weryfikacja email + deduplikacja w n8n |
| Problemy z FTP deploy | Niskie | Średni | Alternatywa: rsync przez SSH; GitHub Pages jako backup |
| Zmiana terminu/miejsca | Niskie | Średni | Dane w jednym pliku config — jedna edycja + rebuild |

# 11. Poza zakresem (v1)

Następujące elementy celowo nie wchodzą w skład pierwszej wersji systemu:

- System sprzedaży biletów / płatności online

- CMS z panelem administracyjnym

- Konta użytkowników / logowanie

- Wielojęzyczność strony

- Aplikacja mobilna

- Streaming / nagrania wideo z konferencji

- Integracja z systemami rejestracji (Eventbrite, Pretix)

Elementy te mogą być dodane w kolejnych edycjach systemu.

────────────────────────────────────────────────────────────

Koniec dokumentu PRD. Wersja 1.0, 22 marca 2026.